WORKHUB – PROJECT REQUIREMENTS & OJT PRACTICE PLAN

Mục đích: Một project thực hành xuyên suốt 14 tuần, thiết kế theo Scrum Agile, mô phỏng một hệ thống quản lý công việc nội bộ. Project cố ý bao phủ toàn bộ công nghệ/kỹ thuật trong OJT Plan để có thể dùng lại source code như một code reference khi đi thực tập.

Project: WorkHub – Team & Task Management System

Stack mục tiêu: ReactJS + TypeScript + Material UI + Axios/Fetch + React Hooks; ASP.NET Core Web API (.NET) + REST API + Entity Framework Core + LINQ + Transactions; PostgreSQL + pgAdmin + SQL + Indexing + Stored Procedure/Function; Git + GitHub + Jira + Postman; Unit/Integration Testing.

# 1. Mapping với OJT Plan

| Giai đoạn | Nội dung được áp dụng |
| --- | --- |
| Tuần 1-2 | Git, Jira, Visual Studio, Postman, pgAdmin; React JSX/Components/Props/State; .NET MVC/REST API; EF + PostgreSQL; Hello World |
| Tuần 3-4 | React Hooks/State Management; Axios/Fetch; Material UI; .NET API; EF Migrations/LINQ/Transactions; PostgreSQL SQL/design/optimization; Register/Login + CRUD |
| Tuần 5-7 | React API integration/UI; CRUD/Auth/Authorization; API/PostgreSQL performance; Git/Jira teamwork; error handling/logging/validation |
| Tuần 8-11 | Form validation; Dynamic Routing; Lazy Loading; performance; API caching/pagination/error handling; Stored Procedures/Indexing; Unit/Integration tests; Postman |
| Tuần 12-14 | Bug fixing; UI/performance improvement; User Guide; Technical Documentation; demo/feedback; final report/retrospective |

# 2. Product Scope

Authentication: register/login/logout/session handling.

Authorization: Admin/Manager/Member và kiểm soát quyền ở backend.

Team management: tạo team, thêm/xóa thành viên.

Project management: CRUD, owner, team association.

Task management: CRUD, assignment, status workflow, filtering, pagination.

Dashboard: thống kê project/task và hoạt động gần đây.

Search/filter/sort, activity feed và audit history.

API error contract, logging, validation, caching, performance optimization.

Unit/integration tests, Postman regression, documentation và release preparation.

# 3. Definition of Done dùng xuyên suốt

Requirement có acceptance criteria rõ ràng và được cập nhật trên Jira.

Code nằm trên feature branch, commit có ý nghĩa và qua review trước khi merge.

Backend có validation + authorization phù hợp; frontend có loading/error/empty state.

API được kiểm tra bằng Postman; chức năng quan trọng có automated test.

Database change dùng EF migration; query quan trọng được kiểm tra bằng PostgreSQL.

Không để secrets/connection strings thật trong source control.

Story chỉ Done khi code, test, documentation liên quan và Jira status đều hoàn tất.

# 4. Sprint Requirements

## Sprint 1 - Foundation (Tuần 1-2)

Mục tiêu: Khởi tạo dự án, quy trình Scrum/Git/Jira, kiến trúc cơ bản và vertical slice React + ASP.NET Core + PostgreSQL.

WH-01 – Khởi tạo repository và quy trình Git

Thiết lập Git repository, branch main/develop/feature, .gitignore, README, commit convention và pull request workflow. Thực hành clone, branch, merge/rebase ở mức cơ bản và ghi lại quy trình làm việc.

WH-02 – Thiết lập board Scrum trên Jira

Tạo Product Backlog, 7 Sprint, trạng thái To Do/In Progress/Code Review/Done; phân chia story theo sprint và cập nhật tiến độ.

WH-03 – Khởi tạo ASP.NET Core Web API

Tạo Backend bằng ASP.NET Core Web API theo cấu trúc rõ ràng; cấu hình appsettings, dependency injection cơ bản, controllers, routing và Swagger/OpenAPI.

WH-04 – Kết nối Entity Framework Core với PostgreSQL

Cấu hình EF Core + Npgsql, DbContext, connection string qua configuration; tạo migration đầu tiên và kiểm tra database bằng pgAdmin.

WH-05 – Thiết kế domain WorkHub cơ bản

Thiết kế các entity nền tảng: User, Team, Project, Task. Xác định PK/FK, quan hệ 1-n/n-n cần thiết và các field audit cơ bản.

WH-06 – Tạo React frontend nền tảng

Khởi tạo React + TypeScript; thực hành JSX, Components, Props, State; tạo layout cơ bản bằng Material UI.

WH-07 – Vertical slice Hello WorkHub

Tạo màn hình hiển thị danh sách Project tối thiểu, gọi một REST API từ React và đọc dữ liệu PostgreSQL thông qua EF Core.

WH-08 – Kiểm thử API bằng Postman

Tạo Postman collection cho health endpoint và Project API; kiểm tra status code, request/response body và lỗi cơ bản.

## Sprint 2 - Authentication & Core CRUD (Tuần 3-4)

Mục tiêu: Học sâu React state/API/UI, xây CRUD bằng ASP.NET Core + EF Core, LINQ, migration, transaction và SQL PostgreSQL.

WH-09 – Đăng ký tài khoản

Xây React registration form với validation phía client; ASP.NET Core API tạo User; lưu mật khẩu ở dạng hash; trả response/error phù hợp.

WH-10 – Đăng nhập và quản lý trạng thái phiên

Xây login form, gọi API bằng Axios; quản lý trạng thái đăng nhập bằng React Hooks; lưu thông tin phiên theo thiết kế an toàn của project.

WH-11 – CRUD Project

Xây API tạo/xem/sửa/xóa Project bằng ASP.NET Core + EF Core; dùng LINQ cho truy vấn và React UI để thao tác CRUD.

WH-12 – CRUD Task

Xây API và UI CRUD Task; Task thuộc Project và có người được giao; xử lý validation và quan hệ FK.

WH-13 – EF Core Migrations và dữ liệu mẫu

Thực hành migration/updating database, rollback migration trong môi trường phát triển và tạo seed data phục vụ test.

WH-14 – Transaction cho thao tác nhiều bước

Thiết kế ít nhất một use case cần transaction, ví dụ tạo Project kèm Team membership hoặc chuyển Task giữa Project; đảm bảo rollback khi lỗi.

WH-15 – PostgreSQL SQL practice

Viết và kiểm tra SELECT/JOIN/GROUP BY/CTE phù hợp với nghiệp vụ; phân tích execution plan cho ít nhất một query.

WH-16 – React UI với Material UI

Chuẩn hóa form, table/list, dialog, loading, empty state và error state bằng Material UI; sử dụng responsive layout.

## Sprint 3 - Team Workflow & Security (Tuần 5-6)

Mục tiêu: Mô phỏng module thực tế: authentication/authorization, tích hợp FE-BE, Git/Jira teamwork, error handling, logging và data validation.

WH-17 – Role-based Authorization

Định nghĩa role Admin, Manager, Member; bảo vệ endpoint theo role/policy; frontend ẩn/hiện chức năng dựa trên quyền nhưng backend vẫn là lớp bảo vệ chính.

WH-18 – Quản lý Team

CRUD Team và quản lý thành viên; Manager có quyền thêm/xóa thành viên theo business rules.

WH-19 – Phân công Task

Manager/Project owner có thể assign Task cho thành viên; Member chỉ thao tác Task theo quyền; kiểm tra ownership/authorization ở backend.

WH-20 – Task status workflow

Thiết kế trạng thái Todo/InProgress/Review/Done/Cancelled; API kiểm soát chuyển trạng thái theo business rules.

WH-21 – Global error handling

Thiết kế response lỗi thống nhất cho validation, not found, unauthorized/forbidden và business exception; frontend hiển thị lỗi thân thiện.

WH-22 – Logging và troubleshooting

Thiết lập logging cho request quan trọng, exception và các thao tác nghiệp vụ; sử dụng log để debug một lỗi có chủ đích.

WH-23 – Validation xuyên suốt FE-BE

Validate required fields, length/range, business rules ở frontend và backend; không phụ thuộc frontend để bảo vệ dữ liệu.

WH-24 – Git feature workflow

Thực hành feature branch → commit → pull request → code review → merge; giải quyết một merge conflict và ghi lại cách xử lý.

## Sprint 4 - Advanced Frontend & API (Tuần 7-8)

Mục tiêu: Hoàn thiện module chính và áp dụng dynamic routing, advanced validation, pagination, caching, error handling, lazy loading và performance.

WH-25 – Dashboard tổng quan

Tạo dashboard hiển thị số Project/Task theo trạng thái, task quá hạn và hoạt động gần đây; dữ liệu lấy từ API.

WH-26 – Dynamic Routing

Thiết lập route động cho Project detail, Task detail và Team detail; xử lý route parameter không tồn tại.

WH-27 – Pagination và filtering

Backend hỗ trợ page/pageSize, filter, sort; frontend có pagination, filter theo status/assignee và giữ query state khi điều hướng.

WH-28 – API caching

Áp dụng caching cho dữ liệu đọc ít thay đổi; xác định cache key, expiration và chiến lược invalidation sau mutation.

WH-29 – Lazy Loading

Lazy load các page/module không cần tải ngay; thêm loading fallback và đo khác biệt bundle/loading ở mức phù hợp.

WH-30 – Frontend performance optimization

Giảm render không cần thiết, tối ưu danh sách lớn và tránh request dư thừa; ghi lại ít nhất hai vấn đề performance và cách xử lý.

WH-31 – API error/loading UX

Chuẩn hóa loading, empty, retry và error state cho các màn hình gọi API; không để UI rơi vào trạng thái không xác định.

WH-32 – Postman regression collection

Mở rộng Postman collection cho auth, Project, Team, Task và error cases; tổ chức environment variables và test các response quan trọng.

## Sprint 5 - Database Performance & Testing (Tuần 9-10)

Mục tiêu: Tối ưu PostgreSQL bằng index/stored procedure, hoàn thiện API performance và bắt đầu unit/integration testing.

WH-33 – Database indexing

Xác định query thường dùng và tạo index phù hợp; so sánh execution plan trước/sau; ghi rõ trade-off của index.

WH-34 – Stored procedure/function

Tạo ít nhất một PostgreSQL function/procedure phục vụ báo cáo hoặc nghiệp vụ tổng hợp; gọi từ backend và kiểm thử kết quả.

WH-35 – Query optimization

Phát hiện N+1 hoặc query không cần thiết; tối ưu projection/include/query shape và đo lại hiệu năng.

WH-36 – API pagination performance

Đo API list trước/sau tối ưu; đảm bảo pagination không tải toàn bộ dataset và response chỉ chứa dữ liệu cần thiết.

WH-37 – Backend unit tests

Viết unit test cho service/business rules, validation và các nhánh lỗi quan trọng; sử dụng mock khi phù hợp.

WH-38 – Backend integration tests

Viết integration test cho các endpoint quan trọng, database interaction và authorization; kiểm tra cả success/error paths.

WH-39 – Frontend unit/component tests

Viết test cho form validation, component trạng thái và các interaction quan trọng bằng React testing tools.

WH-40 – Test report và bug fixing

Tổng hợp test cases, lỗi phát hiện, nguyên nhân và cách sửa; tạo bug tickets trên Jira và liên kết với story.

## Sprint 6 - Integration & Production-like Hardening (Tuần 11-12)

Mục tiêu: Hoàn thiện module, tăng độ tin cậy, sửa lỗi, tối ưu UI/performance và chuẩn hóa tài liệu kỹ thuật.

WH-41 – Notification/Activity feed

Tạo activity feed cho các sự kiện như assign task, đổi status, thêm member; API hỗ trợ pagination và frontend hiển thị theo thời gian.

WH-42 – Search nâng cao

Tìm kiếm Project/Task theo keyword kết hợp filter; thiết kế query PostgreSQL hợp lý và xử lý empty/result states.

WH-43 – Audit fields và lịch sử thay đổi

Bổ sung CreatedAt/UpdatedAt và thông tin người tạo/cập nhật; ghi nhận các thay đổi quan trọng của Task.

WH-44 – Resilience và retry

Xử lý lỗi mạng/API transient ở frontend; backend có validation và exception handling rõ ràng; tránh duplicate mutation.

WH-45 – Security review

Kiểm tra authorization bypass, input validation, exposure dữ liệu và các endpoint nhạy cảm; sửa các issue tìm thấy.

WH-46 – UI refinement

Cải tiến responsive UI, consistency của spacing/typography/components, form UX và accessibility cơ bản.

WH-47 – Performance review

Đo các API/list page chính, xác định bottleneck và thực hiện cải tiến có số liệu trước/sau.

WH-48 – Technical documentation v1

Viết kiến trúc hệ thống, project structure, database/ERD, API conventions, authentication flow, local setup và troubleshooting.

## Sprint 7 - Release & Knowledge Base (Tuần 13-14)

Mục tiêu: Release candidate, regression, user guide, technical documentation, demo và retrospective.

WH-49 – End-to-end regression

Chạy toàn bộ luồng chính: register/login → team → project → task → assignment → status → dashboard; ghi nhận và sửa regression bugs.

WH-50 – API contract review

Rà soát endpoint, HTTP methods/status codes, request/response models, validation và error contract; cập nhật Swagger/Postman.

WH-51 – Release configuration

Tách cấu hình theo môi trường, kiểm tra secrets/configuration, database migration và seed strategy cho môi trường mới.

WH-52 – User Guide

Viết hướng dẫn người dùng: đăng nhập, tạo team/project, quản lý task, phân công, cập nhật status và xem dashboard.

WH-53 – Technical Documentation v2

Hoàn thiện tài liệu kiến trúc, dependency, data flow, EF migrations, PostgreSQL indexes/functions, caching, testing và debugging.

WH-54 – Demo và acceptance

Chuẩn bị kịch bản demo, tiêu chí acceptance và trình bày module hoàn chỉnh; ghi nhận feedback và tạo follow-up tickets nếu cần.

WH-55 – Final bug fixing

Ưu tiên sửa các defect còn lại, chạy regression sau mỗi fix và đóng các ticket đạt Definition of Done.

WH-56 – Retrospective và reusable cheat sheet

Tổng hợp những gì đã học theo công nghệ: React, TypeScript, MUI, Axios, ASP.NET Core, REST, EF Core, LINQ, PostgreSQL, Git, Jira, Postman, testing, performance và debugging.

# 5. Suggested Project Structure

WorkHub/
├── backend/
│   ├── API/              # Controllers, middleware, auth, Swagger
│   ├── Application/      # Business logic, DTOs, validation
│   ├── Persistence/      # EF Core DbContext, configurations, migrations
│   └── Domain/           # Entities, enums, domain rules
├── frontend/
│   └── src/
│       ├── app/
│       ├── features/
│       ├── components/
│       ├── hooks/
│       ├── routes/
│       └── api/
├── tests/
│   ├── backend-unit/
│   ├── backend-integration/
│   └── frontend/
├── postman/
├── docs/
└── README.md

# 6. Important Learning Rule

Không chỉ hoàn thành chức năng. Với mỗi công nghệ/kỹ thuật, nên để lại một ví dụ thực tế trong code + README ngắn giải thích tại sao dùng, cách hoạt động, trade-off và cách debug. Mục tiêu là sau 14 tuần có thể mở project này và tra nhanh khi gặp tình huống tương tự trong dự án công ty.